債券 RWA 代幣化擬真交易規劃說明會

會議記錄

Topic：債券 RWA 代幣化擬真交易規劃說明會

Participant：

• 櫃買中心：經理、黃經理、債券部（燕儀）

• 集保結算所：股務部主管及簡報同仁、金融業務部（啟揚）、數安部

• 凱基證券：主管（副總）、主管（女）、股務代理同仁

• 凱基銀行：業務主管、IT 主管

• 凱基金控：數位發展部主管、策略企劃部同仁

Key Takeaways

• 金管會主委已裁示於 2027 年 3 月底前完成國內公司債及金融債的 RWA 擬真交易，擬真交易將在正式平台以真實交易方式進行，僅債券為擬真發行，目的在於提前驗證未來正式上線的發行與交割流程

• 首階段採 Digital Native Bond 與 B2B 架構，整檔單期債券直接於鏈上發行，鏈上錢包目前規劃僅集保參加人可持有，一般投資人與四大基金等法人仍以券商鏈下資料庫記帳方式參與

• 債券發行與次級市場交易規則大致沿用現行制度，主要新增 Token Mint、Wallet Binding 與 Private Key Signature 等鏈上作業，主管機關並已被建議以函令明定數位發行與現行無實體發行的法律地位、會計及稅負完全相同

• 證券商錢包不可持有 Cash Token，使交割銀行成為 RWA DVP 的必要角色，凱基可由銀行端既有虛擬資產保管能力延伸承接集團的 Private Key Custody 與款項代幣交割

• 凱基業務單位表態全力支持並希望參與發行，但以尋得合格且願意搭配的 Buyer、以及金控內部跨子公司分工協同為兩項先決條件

General Notes

主管機關要求於 2027 年 3 月底前完成國內公司債及金融債 RWA 擬真交易，並以正式平台提前驗證未來實際發行與交割流程

• 擬真交易在正式平台上以真實交易方式進行，僅平台上交易的債券為擬真發行，目的是讓參與機構熟悉未來正式推出的完整流程

• 時程規劃已明確分階段推進

o 今年 9 月公告 API 規格供參加人或第三方保管機構開發，並舉辦說明會

o 10 月開始受理聯通測試及後續擬真測試申請

o 2027 年 3 月中旬開放外部單位進行擬真測試，3 月下旬進行相關功能測試

o 擬真測試結束、法規制度完備後，報請主管機關公告上線

• 本案由櫃買中心與集保共同推動並由多個單位分工

o 櫃買中心債券部負責發行審查，集保股務部負責發行登錄與交付，集保金融業務部負責次級市場議價交割，集保數安部負責 RWA 代幣平台私鑰保管協助

首階段範圍限於新台幣計價的 Digital Native Bond 與 B2B 架構，虛實轉換與 RP 等機制尚未納入初期上線

• 試辦標的為國內公司債與金融債，款項 Token 亦僅有新台幣

• 初期規劃為數位原生，即整檔單期債券皆為數位原生代幣，未來才會研議數位孿生

o 數位孿生包含部分實體部分數位或兩者相互轉換，2027 年 3 月初步上線仍均為原生數位債券

• 平台採 B2B 原則，僅有發行人與參加人錢包，無投資人錢包

o 投資人餘額記載於券商鏈下資料庫，KYC 完全依照現行制度辦理，與現行沒有不同

o 經紀商下掛的四大基金或法人機構不需個別開錢包，由經紀商持錢包並於帳上記錄持有者

• 次級市場於 2027 年 3 月階段僅提供買賣斷交易，RP 及款項差額交割暫不納入

RWA 代幣平台採金融周邊單位共建的聯盟鏈，並與財金公司款項代幣共鏈，以支援 Bond Token 與 Cash Token 的同步 DVP

• 平台底層採聯盟鏈形式，由證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所及財金公司五家共組並擔任驗證節點

o 技術底層採用 Hyperledger Besu，與先前金管會實驗案相同

o 集保公司擔任平台系統管理者，負責日常營運與應用層維護，專案小組為決策核心

• 有價證券 RWA 與銀行款項 Token 位於同一條鏈，使款券可在鏈上同步交割

o 款項代幣依財金公司規劃採銀行「存款代幣」與「跨行結算代幣」處理，同行交易使用該行存款代幣，跨行則透過跨行結算代幣

o 存款代幣與跨行結算代幣預計搭配時程於 2027 年 3 月一併 ready 供試做，財金公司仍在與銀行溝通並將與央行進行相關實驗

• 平台申請採專線鎖 IP，支援 Web 瀏覽器與 API 兩種連線方式

o 發行人或其股代與參加人需填寫平台使用申請書及專線網路作業申請書

初級市場發行程序沿用現行作業平台，新增的僅是代幣鑄造、交付資訊輸入與私鑰簽章等鏈上步驟

• 發行日前作業與現行完全相同，發行人向櫃買中心送件申請發行並向集保申請債券登錄

o 差別僅在公開說明書及發行辦法需註明以分散式帳簿劃撥方式交付，並揭露 DLT 平台資訊、權利事項與特殊風險事項

o 股代或發行人須於代幣平台輸入交付資訊，包含投資人集保帳號及數額，供 mapping 券商錢包

• 發行掛牌日由集保於代幣平台鑄幣至發行人錢包，再由發行人發送交付指示並完成私鑰簽章

o 私鑰自管者由自身系統經 API 傳送簽章，委託託管者由平台呼叫第三方機構簽章

o FOP 模式下發行人須自行確認法幣款項收足後再發布指示

• DVP 模式引入銀行存款代幣，交割指示發出後不立即撥轉

o 待參加人確認後，平台比對款項代幣與券項代幣充足無誤，由智能合約執行款券同步交割，不足額則不會交割

• 發行人待辦事項共六項且均可委託股代辦理

o 申請平台權限與帳號開通、平台綁定錢包資訊、現行作業平台確認債券基本資料、代幣平台輸入交付資訊、發起交付指示、執行私鑰簽章與上傳

次級市場初期仍維持營業處所議價交易，RWA 平台的主要改變集中在成交後的鏈上款券同步交割

• 交易當日於營業處所議價買賣斷，依現行規定於 T+2 日內完成交割，交割可改於鏈上進行款券同步交割

o 第一階段次級市場尚未上線交易所撮合

• 交割模式區分 FOP 與 DVP 並依交易對象再分流

o FOP 為私鑰簽章後直接移轉部位

o DVP（B2B）由雙方自營商分別輸入指令，平台比對指令並檢核券項足額後啟動智能合約同步交割，不足額則退回指令

o DVP（B2C）由自營商輸入指令，經紀商透過分戶帳或指定帳戶確保收足投資人款項後代為點選確認

• 款項架構仍有兩個版本由財金公司研議中

o 版本 A 為自營商或經紀商自行保管款項代幣私鑰，平台比對足額後通知財金轉往來交割銀行風控檢核，再由智能合約扣轉買方存款代幣至賣方錢包

o 版本 B 為由交割銀行統一保管款項私鑰並代為執行簽章

• 錢包註冊採白名單管理，自營商上傳公鑰地址並驗證私鑰控制權後綁定，經紀商另須上傳客戶集保帳號至鏈下資料庫

• 投資人賣出後由經紀商將收取的存款代幣轉換為法幣，匯入投資人指定銀行帳戶

• 平台規劃每日款券異動明細表及存量庫存餘額表供查核對帳，異常處理機制將於專案小組持續研議

六大參與角色中證券商因無法自行持有 Cash Token，必須由交割銀行在其體系下開立款項錢包，使銀行成為 DVP 不可或缺的一環

• 款項錢包與債券錢包為兩個獨立錢包，且銀行與非銀行機構條件不同

o 銀行可自行開立存放債券代幣與款項代幣的錢包

o 證券商等非銀行機構除自行開立債券代幣錢包外，款項代幣須洽往來或交割銀行於銀行體系下開立

• 六大角色的參與條件已明確界定

o 發行人可為金控、證券商或一般公司，不一定需具備款券錢包私鑰，可由股代協助

o 股務代理機構協助發行人處理鏈上作業，可由證券商或銀行擔任

o 承銷商為公司債承銷制下的必要角色，若於初級市場自行取得債券則比照初級市場投資人須具備款券錢包私鑰

o 初級市場投資人如銀行、證券商、保險公司須具備款券錢包私鑰

o 自營商須具備款券私鑰，於次級市場議價交易並發送交割指令

o 交割銀行協助證券商開立款項代幣錢包，並於證券商發送指令時協助回覆指令以完成款項代幣移轉

• 一個單位可同時擔任多種角色，櫃買中心亦邀請凱基以多角色方式參與

私鑰保管提供自管與第三方託管兩種方案，集團可考慮由具 Web3 託管技術的凱基銀行統一承接

• 參加人自行保管須配合開發私鑰、公鑰及地址產製、位址傳輸至 RWA 平台、部位移轉及交割指示、區塊鏈私鑰簽章機制與相關 API

• 委託合資格第三方機構保管者，由該機構提供私鑰、公鑰、地址服務及部位移動指示的私鑰簽章服務

• 集保建議集團可由自營、股代各自建置私鑰簽章技術，或統一委託具 Web3 託管技術的凱基銀行進行第三方託管

o 銀行端保管的僅為私鑰，Token 均存放於區塊鏈上的錢包，銀行不涉入實質代幣持有

o 股代若受託代理多家發行公司，須取得授權契約並為每家發行人開立獨立錢包與私鑰

o 系統面可採 API 串接簽章，若不使用 API，集保數安部亦研議提供 Web 介面方案

法規與會計面已朝與現行制度等同的方向處理，還本付息與名冊穿透亦維持現行作業

• 櫃買中心已就發行面進行法規盤點，並已建議主管機關發布函令

o 函令將明定數位發行的公司債或金融債法律地位與現行無實體發行完全相同，會計與稅負各方面均無差異

• 還本付息維持現行作業，由集保 e-Report 系統派送名冊予本息兌領機構並以法幣撥付

o 平台於鏈下資料庫記載投資人部位明細，並以傳統集保帳號作為連結 ID 串聯存託系統的款項帳號

o 產製名冊時會將底層投資人資訊完整輸出，編製方式與現行一致，可看到最終投資人，以因應壽險公司關係人不得互持等法規檢核需求

• 債券到期自動註銷，無需額外手續

• 發行人已簽署的發行合約後續是否增補條款，仍由法遵研議中

目前尚待確認的議題集中在 Buyer 端動員、DVP 款項備足檢核與虛實轉換法制，將直接影響後續作業設計

• 買方生態系仍在廣邀階段，櫃買中心優先拜訪金控體系完整者與已因黃金現貨 RWA 解決私鑰保管的證券商

o 壽險公司、票券公司及四大基金目前規劃均可開錢包參與，但擬真階段由金融機構直接參與即可完成測試，投資人端推廣留待正式上線

o 政府基金的內部中後台配合速度可能較慢

• DVP 發行時發行人無法直接查看各承銷或認購方錢包餘額，目前依賴事前聯繫確認款項代幣 ready

o 系統於雙方指令齊備後會自動檢核款券充足性並瞬間完成交割，不足則不交割

o 集保表示後續流程優化可再行研議

• 虛實轉換在系統上已具彈性並支援鏈上代幣與鏈下無實體債券雙向轉換，但法制面尚在研議

o 原生發行轉換為實體時的發行人認可機制尚待明確規範

• 次級市場異常處理機制仍由專案小組持續研議

凱基表態全力支持並希望參與發行，惟以買方搭配與金控內部分工為兩項先決條件

• 業務單位表示一向全力支持新政策與新商品，希望參與發行並學習新業務，但需先解決兩項前提

o 第一為買方，需尋找願意搭配且符合資格的少數特定投資人

o 第二為金控內部搭配，策略企劃部與數位發展部將於會後討論集團協同分工

• 凱基自身生態系條件相對完整，可在體系內完成交割

o 凱基同時具備證券、銀行與金控，銀行端已具虛擬資產保管能力

o 若第三方投資機構於凱基證券開戶、交割戶設於凱基銀行，即可於體系內完成，客戶群初期以專業機構法人為主

• 凱基已累積相關經驗並將持續投入

o 凱基先前已進行 wrapper 試辦，去年並參與涵蓋基金與外幣債券的 RWA POC 專案

o 凱基香港預計今年 8 月底至 9 月與外部合作發行第一檔將台灣企業帶往海外發行的 RWA

o 金控數位發展部將於 9 月說明會深入討論虛擬資產保管業務、私鑰保管機制及存款代幣實務經驗